砚山县政府采购出让中心

政府采购项目一次性告知书

各采购单位：

为提高工作效率，简化办事程序，提升服务水平，更好地为各采购单位（委托人）服务，现将委托我中心进行政府采购需办理事项和需提供的相关材料一次性告知如下：

一、采购单位实施政府采购时须办理事项

（一）向政府采购出让中心提供资料

1.财政局审批后的《文山州砚山县政府采购项目申报审批表》

2.政府采购委托代理协议

3.政府采购需求表

4.政府采购委托授权书

（二）办理事项

1.确定政府采购方式

政府采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等，由县政府采购监督管理部门审批确定后，采购人委托县公共资源交易中心（县集中采购机构，以下简称“交易中心”）及其他政府采购代理机构组织实施。

2.签订委托协议

依据采购人提交的政府采购项目审批表及具体采购需求，由采购人政府采购代理机构签订委托采购协议，确定委托代理的事项，约定双方的权利义务。

3.制定招标（谈判、询价）文件

政府采购出让中心根据采购项目的特点和需求制定招标文件。招标文件包括：投标邀请函；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金交纳方式；招标项目的技术规格、要求和数量，包括附件、图纸等；合同主要条款及合同签订方式；交货和提供服务的时间；评标方法、评标标准和废标条款；投标截止时间、开标（谈判、询价）时间及地点、其他事项等内容。

4.审核确认招标（谈判、询价）文件

招标文件或邀请招标的资格预审文件，由采购人签字盖章确认；

竞争性谈判文件或询价通知书，由采购人和评审专家组成的询价或谈判小组进行审核后签字确认。

5.发布公告

采购信息应在省级以上财政部门指定的媒体发布公告。

采用公开招标方式的，公告期限自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止不得少于20日。

采用邀请招标方式的，资格预审公告的期限不得少于7个工作日。

采用竞争性谈判或询价方式的，公告期限自谈判文件或询价通知书发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日。

拟采用单一来源方式采购的，应当在报财政部门批准之前，按照规定要求，在省级以上财政部门指定的媒体上公示，公示期限不得少于5个工作日。

6.发出招标文件

采用公开招标方式的，应向所有拟参加投标的潜在投标人发出招标文件。

采用邀请招标方式的，投标人应当在资格预审公告期结束之日起3个工作日前，按公告要求提交资格证明文件。招标采购单位从预审合格投标人中通过随机方式选择3家或以上的投标人，向其发出投标邀请书。

采用竞争性谈判或询价采购方式的，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商，向其发出谈判文件或询价通知书。

拟采用单一来源采购方式的，应当在公示期满无异议后，经采购办批准同意，向采购人推荐的单一供应商发出协商谈判通知书。

7.接受投标（响应）文件

投标（响应）文件应在招标（谈判、询价）文件规定的投标（响应）截止时间前送达指定地点。接受投标（响应）文件时，投标人授权代表应出具有效身份证明文件，交易中心等政府采购代理机构应开具已到账投标保证金的收据。

8.组建评标委员会（谈判、询价小组）

按照随机抽取原则在政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取并组建评标委员会。

对技术复杂、专业性极强的采购项目，按随机抽取方式难以确定合适评标专家的，经县政府采购监督管理部门同意，可以采取选择性方式确定评标专家。

采用公开招标或邀请招标方式的，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在500万元以上、技术复杂的项目，评标委员会中技术、经济方面的专家人数应当为5人以上单数。在编制招标文件过程中，就招标文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标。评标委员会成员与该项目有利害关系的，应主动申请回避，知情人员也可要求其回避。

采用竞争性谈判或询价方式采购的，谈判小组和询价小组由采购人的代表和有关专家共3人以上单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

9.开标、评标或谈判

开标由采购中心等政府采购代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。开标程序必须符合《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的具体要求。

由评标委员会(谈判、询价小组)根据招标（谈判、询价）文件中确定的评标办法，对每个投标人的投标（响应）文件进行评审、比较，按照规定的定标原则确定中标、成交供应商。

在公开招标和邀请招标采购方式下，有三种具体定标办法：采用最低评标价法的，在全部满足采购需求的前提下，报价最低者中标；采用综合评分法的，综合得分最高者中标；采用性价比法的，商数得分最高者中标。

在竞争性谈判和询价采购方式下，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

在单一来源采购方式下，由项目负责人组织采购人和单一来源供应商协商谈判并确认最终成交结果。如果项目比较复杂，也可以邀请评审专家参与并确认最终成交结果。

10.公告中标或成交结果

中标、成交供应商确定后，中标结果应当在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体发布公告。同时，向中标、成交供应商发出中标、成交通知书。

（云南省政府采购网）（云南省公共资源交易信息网文山州公共资源交易中心网（云南省砚山县公共资源交易网）

11.处理质疑、投诉

质疑处理：供应商认为政府采购代理机构发出的招标文件及其补充文件内容，使其权益受到损害的，应在取得招标文件及其补充文件后七个工作日内提出书面质疑；供应商认为开标、评标程序或其他情况使其权益受到损害的，应在评标结果发布之日起七个工作日内提出书面质疑。政府采购代理机构和采购人在收到投标供应商有效书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复，必要时组织评标专家复核后作出答复。

投诉处理：质疑供应商对政府采购代理机构及采购人的答复不满意或者未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向县级财政部门投诉。县级财政部门应当在收到投诉后30个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

12.签订采购合同

采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项和评标结果签订政府采购合同。

中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。

采购人和中标、成交供应商到政府采购中心签订采购合同。

13.组织项目验收

一般由采购人按照规定成立验收小组负责验收。如果采购人委托交易中心等政府采购代理机构协助验收的，应当在委托协议中载明。大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，应当组织有关专家或邀请国家认可的质量检测机构参加验收。验收小组成员应当在验收报告上签字并加盖采购人公章，依法承担相应的法律责任。国家规定强制性检测的采购项目，必须按国家规定和合同约定，委托国家认可的专业机构进行验收。

14.退还保证金

未中标（成交）供应商，在中标（成交）通知书发出后5个工作日内退还。

中标（成交）供应商，在中标（成交）供应商与采购人签订合同后5个工作日内退还。

15. 结算款项

按合同要求支付款项。

三、联系方式

政府采购出让中心联系电话：0876-3132638

县财政局政府采购监督管理股：0876-3120193

·

附件1：

砚山县政府采购委托代理协议（略）

附件2：

砚山县政府采购委托授权书（略）

附件3：

政府采购项目需求表

采购项目名称：

采购人名称（盖章）：                     提交时间：　　年　  月  日

项目经办人：                            联系电话：

| 要求事项 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一、供应商特定资格条件要求 |  | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定以外，采购项目有特殊要求，采购文件规定的供应商特定资格条件。 |
| 二、技术规格、参数与要求 | （一）品目名称 （二）数量 （三）采购实施时间要求 （四）用途的简要说明 （五）技术规格、参数与要求（含技术文件、图纸、标准、工作条件、环境要求等） （六）供货范围 （七）附件及零配件（包括专用工具）、备品备件的要求 （八）验收标准和方法 （九）安装调试及技术服务(含培训)要求 （十）售后服务的要求 （十一）相关附件（如土建图纸、工程量清单等） | 1、属于采购文件的实质性要求条款的，请用符号“★”标明。否则属于采购文件的非实质性要求条款； 2、未尽事项，可另附表格或材料。 |
| 三、履约要求 | （一）甲方名称、地址（交货地点及时间） （二）项目现场 （三）工期 （四）质量保证期限 （五）发生故障作出响应的时间 （六）合同价款支付方式和条件 （七）伴随服务（如有） （八）解决争议的方式 □ 提请仲裁 □ 向人民法院提起诉讼 （九）其他未尽事项 |  |
| 四、其他要求 | （一）是否面向中小企业采购 是 □ 否 □ （二）是否接受联合体 是 □ 否 □ （三）是否接受备选方案 是 □ 否 □ （四）是否经财政部门同意采购进口产品 是 □ 否 □ （五）其他 |  |

附件4：

| 采购人 | 政府采购 监督管理部门 | 县公共资源交易中心 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 明确采购需求 编制采购预算 落实采购资金 填报政府采购项目申报审批表 采购人审核 法人签字确认 协同处理 验收 （商品验收单） | 审批采购方式 审核确认 资料统计、归档 | 采购人提供需求资料、采购资金划入交易中心账户 签订委托代理协议 编制采购文件 （招标、谈判、询价、单一来源） 发布公告 接受投标人报名及投标人资格审查 发送采购文件 开标、评标 评标结果、公示 发出中标通知书 履行管理 合同结算付款 | 提供资料获取 采购文件 提交投标文件、报价回函 质疑 签订合同 合同履行 |

附件6：

| 砚山县政府采购流程说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、一般采购项目（公开招标、竞争性谈判、询价采购） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工作 流程 |  |  | 工作事项或主要内容 |  |  | 办理单位及联系电话 |  | 备注 |  |
| 1 | 申报审批 |  | 采购项目申报 | 采购单位拟订采购计划，填写政府采购申报审批表。 |  |  | 县财政局 | 县财政局政府采购监督管理股：3120193 |  |  |
|  |  |  |  | 资金来源审批 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 审批采购方式 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 采 购 执 行 |  | 采购文件编制、审核、发布 | 采购单位向县交易中心采购资料（格式见云南省砚山县公共资源交易网下载），其中工程类的还应提供设计图纸电子档、预算清单。 |  |  | 县交易中心 | 县财政局政府采购监督管理股：3120193 | 采购单位提交相关资料。 |  |
|  |  |  |  | 2.县交易中心编制采购文件经审核后送采购单位审签（由采购单位签字盖章确认）。 |  |  | 采购单位 县交易中心 | 县财政局政府采购监督管理股：3120193 县交易中心政府采购:3132638 | 原则上采购文件编制应在采购单位打采购款和相关资料齐全后的5天内完成。 |  |
|  |  |  |  | 3.送审：根据财政局要求，采购文件实行财政审查。（采购单位将采购文件送财政审查） |  |  | 县财政局 | 县财政局政府采购监督管理股：3120193 | 财政部门对采购文件进行审查，对修改处签字并加公章。 |  |
|  |  |  |  | 4.签发：县交易中心签发采购文件并在媒体上公告； |  |  | 县交易中心 | 县交易中心政府采购:3132638 | 由交易中心实行内部审签，发布时间按法律、法规执行。 |  |
| 3 |  |  | 质疑投诉 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.接收及处理对采购文件的质疑。 |  |  | 采购单位 县交易中心 | 县财政局政府采购监督管理股：3120193 县交易中心政府采购:3132638 | 采购单位应负责处理对采购文件中特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则等质疑，并出具书面意见，送县交易中心公开答复。属财政部门修改引起的质疑由财政部门负责说明，其他问题的质疑由县交易中心处理及答复。 |  |
|  |  |  |  | 2.发布答疑及补遗等信息。 |  |  | 采购单位 县交易中心 | 县财政局政府采购监督管理股：3120193 县交易中心政府采购:3132638 | 1.质疑答复、澄清、补遗由县交易中心政府采购监督管理股负责；2.对采购文件实质性内容有修改的，招标项目发出补遗之日离开标时间不得少于15日，如不足，应延长开标时间。 |  |
|  |  |  |  | 3.接收和处理投诉。 |  |  | 县财政局、采购单位 |  | 采购单位应配合县财政局政府采购监督管理股对投诉的处理。 |  |
| 4 |  |  | 接受投标 | 1.接受投标人对公账户缴纳投标保证金和采购文件费；2.签收投标文件；3.做好开标、评标相关工作。 |  |  | 县交易中心 | 县财政局政府采购监督管理股：3120193 县交易中心政府采购:3132638 |  |  |
| 5 |  |  | 组织开标评标 | 1.专家抽取：开标前县公共资源交易中心抽取评标专家； |  |  | 采购单位、县财政局、县交易中心 | 县财政局政府采购监督管理股：3120193 县交易中心政府采购:3132638 | 具体由财政部门负责 |  |
|  |  |  |  | 2.组织开标，采购单位派代表参与现场开标、县财政局的监督人员参与现场监督。 |  |  | 县交易中心 |  | 采购单位安排单位纪检干部参与现场监督 |  |
|  |  |  |  | 3.开标、评标监督：核对评标专家身份；开标现场监督；监控区监督。 |  |  | 县财政局、采购单位、交易中心、特邀监督员 |  | 相关监督部门现场监督。 |  |
| 6 |  |  | 确定中标人 | 1.中标结果公告：县交易中心根据评标委员评审结果在规定网站发布中标公告。 |  |  | 县交易中心 | 县财政局政府采购监督管理股：3120193 县交易中心政府采购:3132638 |  |  |
|  |  |  |  | 2.质疑、投诉：①采购单位、交易中心接收、处理投标人对采购结果的质疑；②县财政局受理、处理投诉。 |  |  | 县交易中心、采购单位、财政局 | 县财政局政府采购监督管理股：3120193 县交易中心政府采购:3132638 |  |  |
|  |  |  |  | 3.确定供应商：①由采购单位确认评审结果；②交易中心发放《中标（成交）通知书》，有质疑投诉的在处理结束后发出。 |  |  | 采购单位、县交易中心 | 县财政局政府采购监督管理股：3120193 县交易中心政府采购:3132638 | 采购单位应在开标结束后5个工作日内对评结果进行确认。 |  |
| 7 |  |  | 签订合同及备案 | 1.中标人及时到县交易中心领取中标（成交）通知书；2.采购单位凭中标人出具的《中标通知书》与其签订合同；3.县交易中心鉴证采购合同；4.采购单位将鉴证后的合同送县财政局备案。 |  |  | 采购单位、财政局、县交易中心 | 县财政局政府采购监督管理股：3120193 县交易中心政府采购:3132638 | 采购单位应按采购文件投标文件的要求及时签订合同（到县交易中心签订），并送县财政局备案。 |  |
| 8 | 采购结尾 |  | 验收 | 由采购单位或集中采购机构组织验收（验收前，财政局对验收方式进行审批）。 |  |  | 财政局、交易中心、采购单位 | 县财政局政府采购监督管理股：3120193 县交易中心政府采购:3132638 |  |  |
| 9 |  |  | 履约保证金退付 | 供应商凭验收报告退保证金 |  |  | 采购单位、供应商、交易中心 | 县财政局政府采购监督管理股：3120193 县交易中心政府采购:3132638 |  |  |
| 邀请招标：政府采购在申报审批后，交易中心应在云南省政府采购网等发布资格预审公告， 投标人提交资格证明文件，采购单位从合格投标人随机选择三家以上的投标人，向其发出投标邀请书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、单一来源采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 工作流程 |  |  | 工作事项或主要内容 | 办理单位及联系电话 |  |  |  | 备注 |
| 1 |  | 申报审批 | 采购项目 申报 |  | 采购单位向县财政局提出申请。 | 县财政局 |  |  |  | 县财政局下达采购任务至县交易中心。 |
| 2 |  | 采 购 执 行 | 采购委托 |  | 采购单位向县交易中心采购资料（格式见云南省砚山县公共资源交易网下载），其中工程类的还应提供设计图纸电子档、预算清单。 | 县交易中心 |  | 县财政局政府采购监督管理股：3120193 县交易中心政府采购:313263844596895 |  | 采购单位推荐单一来源供应商名单 |
| 3 |  |  | 项目公示 |  | 对单一来源进行公示。 | 采购单位 县交易中心 |  | 县财政局政府采购监督管理股：3120193 县交易中心政府采购:3132638 |  | 公示不得少于5个工作日。 |
| 4 |  |  | 接受、处理质疑投诉 |  | 采购单位、财政局接受质疑、投诉。 | 采购单位 县财政局 |  | 县财政局政府采购监督管理股：3120193 县交易中心政府采购:3132638 |  |  |
| 5 |  |  | 编审采购文件 |  | 县交易中心会同采购单位制作单一来源采购文件。 | 采购单位 县交易中心 |  | 县财政局政府采购监督管理股：3120193 县交易中心政府采购:3132638 |  |  |
| 6 |  |  | 邀请供应商 |  | 1.交易中心根据采购单位推荐名单邀请单一来源供应商。 | 采购单位 县交易中心 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 组织谈判 |  | 1.专家：组建谈判小组。 | 采购单位 财政局 县交易中心 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.组织谈判，现场监督，采购单位派代表参与现场开标。 | 采购单位 财政局、县交易中心 |  |  |  | 相关监督部门现场监督。 |
| 7 |  |  | 合同签订与备案 |  | 采购单位与供应商签订合同（到县交易中心签订） | 县交易中心 |  |  |  |  |
| 8 |  | 采购结尾 | 验收及保证金退付 |  | 供应商凭验收报告退保证金 |  |  | 县财政局政府采购监督管理股：3120193 县交易中心政府采购:3132638 |  | 交易中心凭验收报告出具政府采购确认书 |
| 注：政府采购工程类招标的按《中华人民共和国招标投标法》、《招标投标实施条例》执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |